Website kiểm tra chính tả

Vision

Phiên bản <1.0>



Lịch trình dự án

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Công việc | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| 1 | - Thành lập team, xây dựng role và các ràng buộc.  - Thu thập yêu cầu người dùng.  - Khảo sát yêu cầu người dùng | 1 tuần | 14/9/2017 | 21/9/2017 |
| 2 | - Soạn thảo tài liệu: Executive Summary, Product Backlog, Risk Management Plan, Software Process Definition. - Xây dựng chương trình và mã nguồn cho tính năng release đầu tiên (kiểm tra chính tả từ đơn US02) | 2 tuần | 21/9/2017 | 5/10/2017 |
| 3 | Hoàn thành User story 1 | 2 tuần | 5/10/2017 | 19/10/2017 |
| 4 | Refractor Code + realease version 2 | 1 tuần | 19/10/2017 | 26/10/2017 |
| 5 | Hoàn thành US 3 và US 4 + realease version 3 | 2 tuần | 26/10/2017 | 9/11/2017 |
| 6 | Hoàn thành US 5, US 6 và realease version 4 và kiểm thử hệ thống. | 2 tuần | 9/11/2017 | 23/11/2017 |
| 7 | Quay clip demo, viết báo cáo hoàn thành dự án và các báo cáo liên quan. | 1 tuần | 23/11/2017 | 30/11/2017 |